|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KW 17 - Feinplanung | | | | | | | | |
| Protokoll | | | | 19.April 2018 | 10:00 | | Hochschule | |
|  | | | | | | | | |
| Einberufen von | | | Projektleitung | | | | | |
| Besprechungsart: | | | Planung Fein | | | | | |
| Besprechungsleiter | | | D. Ladwig | | | | | |
| Protokollführer | | | D. Ladwig | | | | | |
| Zeitnehmer | | | M. Durban | | | | | |
| Teilnehmer | | | Panter, Akin, Durban, Hilberts, Ladwig | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Tagungsordnungspunkte | | | | | | | | |
| 60 Minuten | | | | Feinplanung | | | Ladwig | |
| Diskussion | | Neues Design der Artefakte | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Schlussfolgerungen | | Designvorlage von Durban wird als Grundlage verwendet | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Aufgaben | | | | | | Zuständige Person | | Termin |
| Update der bisherigen Artefakte | | | | | | Ladwig | | 24.04.18 |
| Trennung des Grobdesigns vom Pflichtenheft in ein eigenes Dokument | | | | | | Ladwig | | 24.04.18 |
|  | | | | | | | | |
| Diskussion | | Aufgaben der Feinplanung | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Schlussfolgerungen | | Erstellung der Klassendiagramme bis 24.04.18 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Aufgaben | | | | | | Zuständige Person | | Termin |
| ERM Datenbank | | | | | | Hilberts | | 19.04.18 |
| Klassendiagramm – Schnittstellen zur App/Desktopanwendung | | | | | | Durban | | 20.04.18 |
| Klassediagramme Back-End Server | | | | | | Durban | | 24.04.18 |
| Klassendiagramm APP | | | | | | Akin | | 24.04.18 |
| Klassendiagramm Desktop-Anwendung | | | | | | Panter | | 24.04.18 |
| Diskussion | | Besprechung des Projektplans | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Schlussfolgerungen | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Feinplanung bis 26.04.18 danach Start der Implementierung mit parallelem erstellen der Modultests | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Aufgaben | | | | | | Zuständige Person | | Termin |
| Fertigstellung der Feinplanung von den Teammitgliedern | | | | | | Alle | | 24.04.18 |
| Hochladen der Feinplanung für das Review am 26.04.18 | | | | | | Ladwig | | 24.04.18 |
|  | | | | | | | | |
| Beobachter |  | | | | | | | |
| Ressourcen (Personen) | Panter, Akin, Durban, Hilberts, Ladwig | | | | | | | |
| Besondere Anmerkungen | Nachfrage beim nächsten Review (26.04.18): Wie soll die Dokumentation aussehen?  Als Bedienungsanleitung für den Kunden oder technische Anleitung? Oder Optional? | | | | | | | |